| 信阳市农业农村局 | 文件 |
| --- | --- |
| 信阳市发展和改革委员会 |  |
| 信阳市财政局 |  |
| 信阳市水利局 |  |
| 国网信阳供电公司 |  |
| 信农〔2022〕29号 |

信阳市农业农村局 信阳市发展和改革委员会

信阳市财政局 信阳市水利局 国网信阳供电公司  关于印发信阳市2022年度农业水价综合改革

实施计划的通知

各县区农业农村局、发展改革委、财政局、水利局、供电公司：

《信阳市2022年度农业水价综合改革实施计划》已经市农业水价综合改革领导小组同意，现印发你们，请认真组织实施。

信阳市农业农村局   信阳市发展和改革委员会   信阳市财政局

信阳市水利局               国网信阳供电公司

2022年4月15日

信阳市2022年度农业水价综合改革实施计划

为贯彻落实党中央国务院关于推进农业水价综合改革的决策部署，根据《河南省推进农业水价综合改革实施方案》（豫政办〔2016〕203号），结合我市实际，特制定本计划。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，落实节水优先方针，纵深推进市农业水价综合改革工作，完善农业水价机制，落实奖补政策，确保按时完成2022年度农业水价综合改革任务。

二、实施规模

2022年实施改革184万亩。任务清单详见附件。

三、主要任务

（一）细化分解改革任务。各改革县（区）要按照整乡推进的原则，结合历年改革选区、今年新建高标准农田项目等情况，合理选定2022年度改革区域，集中连片推进改革。每个县（区）至少要安排1个乡镇实施整乡推进，其他乡镇至少要安排1个村实施整村推进。要在4月30日前将年度改革任务分解落实到乡村地块，完成年度实施计划编制工作。

（二）强化改革区域农民用水合作组织发展建设。各改革县（区）要高度重视县、乡、村三级农民用水合作组织发展建设工作，积极发挥其在宣传带动、用水管理、工程管护、收水费兑奖补等方面的作用。部分未全面完成用水合作组织建设的县区要在6月底前完成组建工作，并将结果上报市农业水价综合改革领导小组办公室。各县（区）水利部门要采取专题培训、现场会、以会代训等形式，加强人员培训，确保基层用水组织能有效发挥作用。

（三）发放“三证一书”。根据省政府理顺农业灌溉用电设施建设管理体制工作要求，明晰新建及存量农田水利工程产权和管护主体，由县级人民政府或授权相关部门完成改革区域内农田水利工程产权界定、设施改造移交等工作，并颁发产权证书，签订管护协议书，全面落实管护主体和责任。健全县乡村级用水管理组织，依托农民用水合作组织、农村基层组织、新型农业经营主体等，作为农业用水计量收费、水权转让的实施主体。明确农业初始水权和用水定额，由县级人民政府或授权的水行政主管部门颁发农业初始水权证，做好用水户水权信息收集工作，有条件的地方可探索建立水权交易制度。

（四）规范农业用水计量设施。2022年高标准农田项目区域，要按照项目建设标准，同步安装符合要求的农业用水计量设施；尚未配备用水计量设施的存量任务区域，要多渠道筹措工程资金，完成农业用水计量设施建设。所有改革区域计量设施应符合《河南省农业水价综合改革工作领导小组办公室关于加快推进农业用水计量设施与农业水价综合改革信息平台对接的通知》（豫农水价改办〔2021〕11号）规定，并与河南省农业水价综合改革信息化平台实施对接；在高标准农田项目竣工验收时，将符合改革信息平台对接要求的计量设施安装完成情况，作为验收条件之一，确保下步灌溉计量数据实时采集传输到河南省农业水价综合改革信息化平台。

（五）充分发挥改革试点引领示范作用。潢川县、光山县作为全市渠灌区试点县，要继续发展“打捆收费”模式。淮滨县、息县作为全市井灌区试点县，在“以电折水”的基础上要继续细化“精准计量”模式，进一步扩大试点范围，完善改革各环节工作，确保改革全流程规范运行。其他县（区）至少选择一个试点乡镇，推广适合本地区可复制、可借鉴的经验。鼓励各改革县（区）因地制宜、一村一策开展工作，打造改革典型样板和示范模式，尽快复制推广。

（六）要强化改革推进。各县（区）要结合本地改革实际，进一步创新领导点评、现场督导、现场会交流、一乡一单通报、奖惩激励等推进机制，组织开展已改革区域“回头看”活动，对已改革区域进行跟踪回访、检查评估，做到存量增量一起抓，确保“改一处、成一处”。

（七）加大改革政策宣传力度。加强农业水价综合改革政策宣传和农民用水协会的培训力度。引导农民建立有偿用水意识，树立节水观念，增强节约用水的自觉性。

（八）组织开展验收工作。今年省农业水价综合改革领导小组成员单位将研究制定改革验收办法和工作方案，各县（区）要按照要求做好已改革区域评估验收和问题整改工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各县（区）人民政府要承担起农业水价综合改革主体责任，切实加强工作领导，建立健全领导机构和工作机制。各县（区）农业水价综合改革领导小组要加强与市有关部门的沟通衔接，畅通信息渠道，定期报告进展情况，形成工作合力，确保农业水价综合改革顺利实施。

（二）强化分工协作。各级农业水价综合改革工作领导小组成员单位要按照职责分工，加强协调配合，确保形成改革合力。发展改革部门主要负责制定农业水价和改革统筹；财政部门主要负责筹措相关资金，会同有关部门做好奖补发放和资金监管工作；农业农村部门主要负责新建高标准农田项目区内的改革任务选区、用水计量设施安装、推广农业节水技术和农业种植结构调整；水利部门主要负责完善大中型渠灌区骨干工程和用水计量设施，牵头负责落实农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理，指导用水合作组织开展工作，会同农业农业部门确定改革任务选区和编制年度实施方案，完善推广“以电折水”、“打捆收费”模式等工作；电力部门主要负责高压用电设施建设和管护，低压设施的管护权移交。

（三）持续完善改革机制。各改革县（区）要结合本地实际，进一步完善和规范精准计量、打捆收费、以电折水等改革模式，理顺和简化操作流程，并因地制宜推广应用，一村一策打造典型样板，不断提高改革成效。在分配农业水价综合改革资金时，对创新改革模式成效突出的县（区）将给予倾斜。

（四）开展联合督导。从市农业水价综合改革工作领导小组成员单位中抽调人员组成4-5个联合督导组，采取分组包县（区）的方式，按季度对县乡村进行全覆盖实地督导。

附件：信阳市2022年农业水价综合改革任务分配表

附  件

信阳市2022年农业水价综合改革任务分配表

| 县（区） | 改革任务（万亩） |
| --- | --- |
|  | 高标准农田 | 存量部分 | 总任务 |
| 信阳市 | 133.14 | 50.86 | 184 |
| 浉河区 | 5.2 | 9.8 | 15 |
| 平桥区 | 3.04 | 3.96 | 7 |
| 罗山县 | 15 | 3 | 18 |
| 光山县 | 20 | 10 | 30 |
| 新 县 | 6 | 0 | 6 |
| 商城县 | 10 | 9 | 19 |
| 潢川县 | 17 | 3 | 20 |
| 淮滨县 | 18 | 2 | 20 |
| 息 县 | 14.9 | 5.1 | 20 |
| 固始县 | 24 | 5 | 29 |

信阳市农业农村局办公室 2022年4月15日印发

抄送：市政府办公室、各县区人民政府办公室。